PHÂN TÍCH VÀ SỬA LỖI PRODUCT BACKLOG – RIKKEIGO

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả. | Sai | DEEP – Detailed appropriately (chi tiết vừa đủ theo mức ưu tiên). | Thẻ ở đầu Product Backlog cần đủ thông tin để Developers hiểu mục tiêu và bắt đầu làm mà không phải hỏi lại. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép”. | Sai | DEEP – Prioritized (sắp xếp theo giá trị); thứ tự ưu tiên Product Backlog. | Tính năng chia tiền trực tiếp phục vụ nghiệp vụ đi ghép nên cần được ưu tiên cao hơn việc đổi màu giao diện nếu có giá trị sản phẩm lớn hơn. |
| H3. “Khách đánh giá bạn đi ghép” chỉ có tiêu đề ngắn, ước lượng sơ bộ “lớn”. | Đúng | — | Thẻ ở cuối backlog có thể còn thô, chỉ cần thông tin chi tiết tương xứng với mức ưu tiên và ước lượng sơ bộ là phù hợp. |
| H4. Tú tự thêm “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu Product Backlog. | Sai | Quy tắc Product Backlog là nguồn sự thật duy nhất; chỉ Product Owner được thêm, bớt và sắp xếp thứ tự. | Dù việc tối ưu bản đồ có vẻ cấp thiết, Developers không được tự ý thêm thẻ và thay đổi thứ tự ưu tiên; cần đề xuất với Product Owner Đức. |
| H5. Bảng có Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done; thẻ code xong được kéo thẳng sang Done. | Sai | Quy tắc luồng một chiều trái sang phải; chỉ thẻ đạt tiêu chuẩn “xong” mới được vào Done. | Code xong chưa đồng nghĩa hoàn thành; cần có bước kiểm tra/xác nhận theo Definition of Done trước khi chuyển thẻ sang Done. |

# PHẦN 2 – SỬA LỖI

H1 – Bổ sung mô tả: “Đặt xe ghép: Khách nhập điểm đón, điểm đến, thời gian và số ghế; hệ thống tìm chuyến phù hợp, hiển thị giá dự kiến và cho phép khách gửi yêu cầu đặt chỗ.”

H2 – Sắp xếp lại ưu tiên: Đưa “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì tính năng này trực tiếp hỗ trợ quy trình và giá trị cốt lõi của đặt xe ghép.

H4 – Tuân thủ quyền của Product Owner: Tú chuyển đề xuất “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” cho Product Owner Đức đánh giá; chỉ Đức mới quyết định thêm thẻ và vị trí ưu tiên trong Product Backlog.

H5 – Bổ sung luồng kiểm tra hoàn thành: Thẻ chỉ được chuyển sang Done sau khi hoàn tất kiểm thử và đáp ứng Definition of Done, không chỉ vì phần code đã xong.

H5 – Các cột đề xuất theo đúng thứ tự:

Product Backlog

Sprint Backlog

In Progress

In Review / Testing

Done